## Slide 1: Сертификация и лицензирование беспилотных систем

## Slide 2: ДИСЦИЛИНА Сертификация и лицензирование беспилотных систем ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Практические занятия ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 3
Практические занятия 6
Анализ рисков и разработка мероприятий по их снижению

## Slide 4: 4. Анализ рисков и разработка мероприятий по их снижению
• Идентифицируйте потенциальные риски, связанные с процессом сертификации элементов ИТС.
• Оцените вероятность возникновения и степень влияния каждого риска (высокая, средняя, низкая).
• Разработайте мероприятия по снижению или устранению рисков.
Заполните таблицу.

## Slide 5: Разработка стратегии сертификации
№ | Риск | Вероятность | Степень влияния | Мероприятия по снижению риска
1 | Задержка в получении сертификата | Средняя | Высокая | Предварительное согласование технической документации с органом по сертификации, резервирование времени на сертификацию
2 | Несоответствие элемента требованиям | Низкая | Высокая | Проведение предварительных испытаний, тщательный выбор поставщиков элементов ИТС, контроль качества на этапе разработки
3 | Высокие затраты на сертификацию | Средняя | Средняя | Поиск оптимальных предложений от органов по сертификации, оптимизация затрат на подготовку документации
4 | Изменение требований нормативных документов | Низкая | Высокая | Мониторинг изменений в нормативной базе, консультации с экспертами
5 | … | … | … | …
Таблица 4. Анализ рисков и мероприятия по их снижению

## Slide 6: Спасибо за внимание!